Slide 1 - Mở đầu “Xin chào thầy/cô và các bạn. Nhóm em xin trình bày tiến độ Capstone 1 với dự án FPT Hub, nền tảng tổng hợp thông tin trường trong một nơi duy nhất. Mục tiêu của nhóm là giúp sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên, tiếp cận thông tin nhanh hơn và rõ ràng hơn.”

Slide 2 - Agenda “Trong phần trình bày hôm nay, nhóm em sẽ đi qua 5 phần chính: tổng quan dự án, tiến độ công việc, demo sản phẩm, các khó khăn và giải pháp, cuối cùng là kế hoạch tiếp theo trong tháng 3 năm 2026, rồi Q&A.”

Slide 3 - Tổng quan dự án “FPT Hub là website tổng hợp hướng dẫn dùng các hệ thống như FAP, FLM, EduNext và thông tin đời sống sinh viên FPT. Vấn đề thực tế là sinh viên mới chưa có nguồn tập trung, phải tìm rải rác ở nhiều nơi. Giải pháp của nhóm là xây dựng một website dễ dùng, có hướng dẫn từng bước kèm ảnh minh họa. Đối tượng chính là sinh viên FPT University, đặc biệt là tân sinh viên. Về công nghệ, nhóm sử dụng HTML/CSS/JS, Firebase Auth và triển khai trên GitHub Pages.”

Slide 4 - Tiến độ công việc “Đến hiện tại, nhóm đã hoàn thành phần lớn hạng mục chính: giao diện tổng thể, trang chủ, đăng nhập Google FPT, các trang hướng dẫn FAP, EduNext, FLM, trang hệ sinh thái học tập, trang giới thiệu, và đặc biệt là trang CLB cùng thông tin tuyển sinh 2026. Tổng cộng nhóm đã xây dựng 7 trang hướng dẫn với hơn 70 ảnh minh họa, 30+ CLB và 38 chuyên ngành. Các phần đang tiếp tục tối ưu gồm responsive, SEO/performance và vòng lặp cải tiến theo phản hồi người dùng.”

Slide 5 - Demo sản phẩm “Ở phần demo, nhóm xin highlight 5 điểm: Một là trang chủ với hero section, tìm kiếm và bộ lọc. Hai là đăng nhập Google FPT, chỉ cho phép email @fpt.edu.vn.  Ba là các bài hướng dẫn chi tiết có mục lục, ảnh từng bước và tips. Bốn là trang CLB và tuyển sinh với khả năng tìm kiếm, lọc theo nhóm. Năm là responsive hoạt động tốt trên desktop, tablet và mobile.”

Slide 6 - Khó khăn và giải pháp “Nhóm gặp 4 khó khăn chính: thu thập ảnh hệ thống, dữ liệu CLB phân tán, giới hạn đăng nhập domain FPT, và tối ưu responsive cho nhiều dạng nội dung. Giải pháp tương ứng là chụp trực tiếp bằng tài khoản sinh viên và xử lý ẩn dữ liệu nhạy cảm; tổng hợp thông tin từ 4genZ rồi xác minh qua fanpage chính thức; cấu hình Firebase để restrict domain; và dùng CSS Grid + Flexbox kết hợp test trên nhiều viewport.”

Slide 7 - Kế hoạch tiếp theo “Trong sprint tháng 3/2026, nhóm tập trung 4 việc:

1	Tối ưu responsive toàn bộ hệ thống.

2	Bổ sung trang Events/Sự kiện FPTU.

3	Thu thập feedback thực tế từ sinh viên để cải tiến nội dung và UX.

4	Tối ưu SEO gồm meta tags, Open Graph và khả năng hiển thị tìm kiếm. Song song đó, nhóm chuẩn bị nền tảng cho Capstone 2 với các tính năng nâng cao.”

Slide 8 - Kết thúc và Q&A “Trên đây là phần cập nhật tiến độ dự án FPT Hub của nhóm em. Cảm ơn thầy/cô và các bạn đã lắng nghe. Nhóm em xin mời phần câu hỏi và trao đổi.”